МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

# ВНУТРИГОРОДСКОГО

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

# МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №75

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.10.2017                                                                                                                                        № 136

Об утверждении муниципальной программы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 75 благоустройства территории на 2018 год

1.Утвердить муниципальную программу внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 75 благоустройства территории на 2018 год, согласно Приложению.

2.Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Глава Местной Администрации                                                                              Г.А. Беспалов

| МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА |  |  |  |  |  |  |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 75 |  |  |  |  |  |  |
| Приложение |  |  |  |  |  |  |
| к постановлению МА МО № 75 |  |  |  |  |  |  |
| от 16.10.2017 г. № 136 |  |  |  |  |  |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА |  |  |  |  |  |  |
| ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 75 |  |  |  |  |  |  |
| БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ на 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Основание для реализации Программы: |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетный кодекс РФ |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |
| Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» |  |  |  |  |  |  |
| Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №75 |  |  |  |  |  |  |
| Цели Программы: Благоустройство внутридворовой территории МО, создание оптимальных условий проживания жителей , повышения качества их жизни. |  |  |  |  |  |  |
| Задачи Программы: |  |  |  |  |  |  |
| * увеличение общего числа благоустроенных территорий |  |  |  |  |  |  |
| * восстановление утраченного озеленения |  |  |  |  |  |  |
| * увеличение общего числа зон отдыха, детских и спортивных площадок, парковочных мест |  |  |  |  |  |  |
| * текущий ремонт асфальтового покрытия внутридворовых территорий |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик Программы: Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 75. |  |  |  |  |  |  |
| Срок реализации Программы: 2018 год. |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты Программы: |  |  |  |  |  |  |
| * обеспечение благоприятной сферы жизнедеятельности населения округа; |  |  |  |  |  |  |
| * более полное удовлетворение потребностей жителей муниципального образования в проведении досуга при посещении новых детских, спортивных площадок и зон отдыха, что позволит популяризовать самостоятельные занятия и спортивные игры среди населения. |  |  |  |  |  |  |
| * обеспечение устройство современного дорожного покрытия и элементов благоустройства |  |  |  |  |  |  |
| * обеспечение сохранности зеленых насаждений и высадку новых |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование статьи | Сумма, руб. |  |  |  |  |
|  |  | Год | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
|  | Благоустройство внутридворовых и придомовых территорий | 33 643 729,0 | 4 368 138,0 | 28 785 591,00 | 400 000,0 | 90 000,0 |
| 1. | Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки | 14 562 827,0 | 430 138,0 | 13 932 689,00 | 200 000,0 | 0,0 |
| 1.1. | Текущий ремонт асфальтового покрытия 0503 6000000111 244 | 14 562 827,0 | 430 138,0 | 13 932 689,00 | 200 000,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | ул. О.Дундича, д.38 | 2 437 474,0 | 0,0 | 2 437 474,00 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | ул. Бухарестская, д.120 | 2 614 188,0 | 0,0 | 2 614 188,00 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | ул. Бухарестская, д.148-152 | 6 918 692,0 | 0,0 | 6 918 692,00 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | Ямочный ремонт | 2 392 473,0 | 430 138,0 | 1 962 335,00 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5. | Тех.контроль, экспертиза | 200 000,0 | 0,0 | 0,00 | 200 000,0 | 0,0 |
| 2. | Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 0503 600000112 244 | 105 655,0 | 0,0 | 105 655,00 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Ремонт газонного ограждения | 105 655,0 | 0,0 | 105 655,00 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования 0503 6000000113 244 | 268 000,0 | 0,0 | 268 000,00 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Установка скамеек и урн, вазонов | 100 000,0 | 0,0 | 100 000,00 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Оформление цветочных клумб | 168 000,0 | 0,0 | 168 000,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, включая уборку территорий зеленых насаждений | 3 718 000,0 | 3 618 000,0 | 100 000,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | Содержание территории 0503 6000000121 244 | 3 618 000,0 | 3 618 000,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | Завоз земли по заявкам жителей | 100 000,0 | 0,0 | 100 000,00 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, включая проведение учета зеленых насаждений | 360 000,0 | 0,0 | 360 000,00 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1. | Учёт зеленых насаждений внутриквартального озеленения 0503 6000000122 244 | 360 000,0 | 0,0 | 360 000,00 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, юольных деревьев и кустарников 0503 6000000123 244 | 230 000,0 | 230 000,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1. | Санитарная рубка, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников | 230 000,0 | 230 000,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок | 14 219 247,0 | 0,0 | 14 019 247,0 | 200 000,0 | 0,0 |
| 7.1. | Обустройство и содержание детских площадок 0503 6000000131 244 | 14 119 347,0 | 0,0 | 13 919 347,00 | 200 000,0 | 0,0 |
| 7.1.1. | ул.Я.Гашека, д.26 (работа) | 2 391 650,0 | 0,0 | 2 391 650,00 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1.2. | ул.Я.Гашека, д.26 (оборудование) | 1 183 987,0 | 0,0 | 1 183 987,00 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1.3. | ул. Бухарестская, д.120 (работа) | 3 136 003,0 | 0,0 | 3 136 003,00 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1.4. | ул. Бухарестская, д.120 (оборудование) | 1 545 708,0 | 0,0 | 1 545 708,00 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1.5. | ул.М.Бухарестская, д.11/60 (работа) | 4 315 000,0 | 0,0 | 4 315 000,00 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1.6. | ул. М.Бухарестская, д.11/60 (оборудование) | 1 092 293,0 | 0,0 | 1 092 293,00 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1.7. | Тех.контроль, экспертиза | 200 000,0 | 0,0 | 0,00 | 200 000,0 | 0,0 |
| 7.1.8. | Завоз песка на детские площадки | 154 706,0 | 0,0 | 154 706,00 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1.9. | Демонтаж детского оборудования | 100 000,0 | 0,0 | 100 000,00 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2. | Ремонт и покраска детского оборудования | 99 900,0 | 0,0 | 99 900,00 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок | 180 000,0 | 90 000,0 | 0,00 | 0,0 | 90 000,0 |
| 8.1. | Содержание спортивных (хоккейных) площадок 0503 6000000132 244 | 80 000,0 | 40 000,0 | 0,00 | 0,0 | 40 000,0 |
| 8.2. | Содержание спортивных (хоккейных) площадок | 100 000,0 | 50 000,0 | 0,00 | 0,0 | 50 000,0 |